WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2010 R.

| Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | Rok rozpocz -zakończ | Dz. | Rozdział | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki | Środki wynikające z planów na 2010 r.ogółem |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Wysokość wydatków w 2010 r., w tym: |
|  |  |  |  |  |  |  | z budżetu gminy | Kredyty i pożyczki | Środki z Unii Europejskiej (PROW) * | Środki z budżetu państwa oraz Urzędu Marszałkowskiego | Inne (WFOŚiGW) |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 | 9. | 10. | 11. | 12. |  |
| I. Zadania kontynuowane: |  | - | - | 3.786.678 | 73.047 | 2.522.280 | 1.549.880 | 972.400 | - | 908.200 | 280.000 |  |
| 1. Przebudowa układu komunik. dróg gminych Rudniki – Sidory w km 0 + 000 – 4 + 261 (dł. odcinka 4,261 km) oraz Sidory – Lipowo w km 0 + 000 – 2 + 140 (dł. odcinka 2,14 km) | 2009 - 2010 | 600 | 60016 | 1.857.688 | 41.188 | 908.300 | 908.300 | - | - | 908.200(1) | - |  |
| 2. Termomodernizacja SP i Gimnazjum w Raczkach | 2009 - 2010 | 801 | 80101 | 1.903.990 | 25.010 | 1.598.980 | 626.580 | 972.400 | - | - | 280.000(2) |  |
| 3. Modernizacja bud. OSP Sidory | 2009 - 2010 | 754 | 75412 | 25.000 | 6.849 | 15.000 | 15.000 | - | - | - | - |  |
| II.Zadania noworozpoczynane: | - | - | - | 121.183.000 | - | 795.086 | 795.086 | - | - | - | - |  |
| 1. Dofinas. przebudowy drogi powiat. we wsi Józefowo o dł. ok 1.200 mb | 2010 | 600 | 60014 | 285.000 | - | 150.000 | 150.000 | - | - | - | - |  |
| 2. Przebudowa nawierzchni żwiR. na bitumiczną drogi Lipówka – Witówka 1.245 mb | 2010 | 600 | 60016 | 225.000 | - | 225.000 | 225.000 | - | - | - | - |  |
| 3. Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Witówka – Wierzbowo 350 mb | 2010 | 600 | 60016 | 100.000 | - | 100.000 | 100.000 | - | - | - | - |  |
| 4. Modernizacja drogi Korytki – Ziółkowo o dł. 1.250 mb | 2010 | 600 | 60016 | 145.000 | - | 105.000 | 105.000 | - | - | 40.000(3) | - |  |
| 5. Przebudowa ul. Nadrzecznej w Raczkach -wykonanie dokumentacji | 2010 – 2011 | 600 | 60016 | 1.250.000 | - | 50.000 | 50.000 | - | - | - | - |  |
| 6. Przebudowa drogi we wsi Jaśki o długości 1.250 mb – wykonanie dokumentacji. | 2010 – 2011 | 600 | 60016 | 320.000 | - | 20.000 | 20.000 | - | - | - | - |  |
| 7. Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Jankielówka - Ziółkowo o dł. 2.700mb | 2010 – 2011 | 600 | 60016 | 945.000 | - | 45.000 | 45.000 | - | - | - | - |  |
| 8. Wykonanie chodnika na ulicy Kościelnej – długość 78 mb | 2010 | 600 | 60016 | 13.000 | - | 13.000 | 13.000 | - | - | - | - |  |
| 9. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności - część II | 2010 - 2012 | 750 | 75095 | 117.900.000 | - | 87.086 | 87.086 | - | - | - | - |  |
| Ogółem | x | x | x | 124.969.678 | 73.047 | 3.317.366 | 2.344.966 | 972.400 | - | 948.200 | 280.000 |  |

(1) - planowane środki z budżetu państwa pochodzące z NPPDL 2008-2011 będą wprowadzane na bieżąco do budżetu gminy w miarę ich pozyskiwania,
(2) - planowane środki z WFOŚiGW będą wprowadzane na bieżąco do budżetu gminy w miarę ich pozyskiwania,
(3) - planowane środki z Urzędu Marszałkowskiego (FOGR) będą wprowadzane na bieżąco do budżetu gminy w miarę ich pozyskiwania.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 - 2012

| Lp. | Nazwa i cel programu, zadania | Jednostka organiza-cyjna realizująca program, zadanie | Okres realizacji programu, zadania | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady | Wysokość wydatków w 2010 r. pochodzących z : | Inne środki – kredyty i pożyczki | Wysokość wydatków w 2011 r. pochodzących z: | Wysokość wydatków w 2012 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ogółem | kosztorys inwestor. |  | środki własne (budżet gminy) | programy unijne i WFOŚiGW | Środki z budżetu państwa, Urzędu Marszał-kowskiego |  | środki własne (budżet gminy) | programy unijne | Środki z budżetu państwa, Urzędu Marszał-kowskiego, NFOŚiGW |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15 |
| 1 | 1. Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminych Rudniki – Sidory w km 0 + 000 – 4 + 261 (dł. odcinka 4,261 km) oraz Sidory – Lipowo w km 0 + 000 – 2 + 140 (dł. odcinka 2,14 km) | UG Raczki | 2009-2010 | 1.857.688 | 1.816.500 | 41.188 | 908.300 | - | 908.200* | - | - | - | - | - |
| 2 | Termomodernizacja SP i Gimnazjum w Raczkach | -„- | 2009-2010 | 1.903.990 | 1.878.980 | 25.010 | 626.580 | 280.000 | - | 972.400 | - | - | - | - |
| 3 | Modernizacja budynku OSP Sidory | -„- | 2009-2010 | 25.000 | 25.000 | 6.849 | 15.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Przebudowa drogi we wsi Jaśki 1.250 mb – wykonanie dokumentacji | -„- | 2010-2011 | 320.000 | 300.000 | - | 20.000 | - | - | - | 300.000 | - | - | - |
| 5 | Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Lipówka – Witówka 1.245 mb | -„- | 2010-2011 | 225.000 | 200.000 | - | 225.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Jankielówka – Ziółkowo 2.700 mb | -,,- | 2010-2011 | 945.000 | 900.000 | - | 45.000 | - | - | - | 450.000 | - | 450.000* | - |
| 7 | Przebudowa ul. Nadrzecznej w Raczkach | -„- | 2010-2011 | 1.250.000 | 1.200.000 | - | 50.000 | - | - | - | 600.000 | - | 600.000* | - |
| 8 | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności - część II | Urząd Marszał- kowski Woj.Pod- laskiego | 2010-2012 | 117.900.000 | 117.900.000 | - | 87.086 | - | - | - | 177.313 | - | - | 93.665 |
| 9 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dowspudzie | UG Raczki | 2011-2012 | 3.000.000 | 3.000.000 | - | - | - | - | - | 50.000 | - | - | 2.950.000 |
| 10 | Kanalizacja m. Małe Raczki i Jaśki | -„- | 2012 - 2013 | 5.000.000 | 5.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.000.000 |
| 11 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (100 szt.) | -,,- | 2009-2012 | 1.212.200 | 1.200.000 | 12.200 | - | - | - | - | 90.000 | - | 510.000# | 600.000 |
| x | Razem | x | x | 133.638.878 | 133.420.480 | 85.247 | 1.976.966 | 280.000 | 908.200 | 972.400 | 1.667.313 | - | 1.560.000 | 8.643.665 |

* - planowane środki z budżetu państwa pochodzące z NPPDL 2008-2011 będą wprowadzane na bieżąco do budżetu gminy w miarę ich pozyskiwania,
 - planowane środki z WFOŚiGW będą wprowadzane na bieżąco do budżetu gminy w miarę ich pozyskiwania,
# - planowane środki z NFOŚiGW będą wprowadzane na bieżąco do budżetu gminy w miarę ich pozyskiwania.