Sprawozdanie Wójta

z pracy w okresie między sesjami do przedstawienia na XI Sesji Rady Gminy Raczki 
w dniu 25 listopada 2011 roku.

Poprzednia Sesja odbyła się w dniu 27 października 2011 roku.

Realizacja podjętych na tej Sesji uchwał przedstawia się następująco:

- uchwałę w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Punkcie Przedszkolnym w Raczkach przekazałem do realizacji pracownikowi ds. oświatowych,

- uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków przekazałem do realizacji Kierownikowi i pracownikom ZGKiM,

- uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2012 rok Gminy Raczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przekazałem do realizacji pracownikowi ds. geologii i środowiska,

- uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych przekazałem do realizacji pracownikowi ds. geologii i środowiska,

- uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2011-2015 przekazałem do realizacji referatowi finansowo – księgowemu,

- uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok przekazałem do realizacji referatowi finansowo – księgowemu.

Pragnę poinformować, że Zarządzeniem Nr 105/11 z dnia 7 listopada 2011 roku w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał podjętych na X Sesji Rady Gminy przekazałem je do realizacji na poszczególne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy.

Ponadto wszystkie uchwały opublikowane zostały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raczki.

Merytoryczna działalność Urzędu koncentrowała się na następujących zagadnieniach:

- Z zakresu referatu inwestycji, planowania i zagospodarowania przestrzennego, i gospodarki nieruchomościami:

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki, uchwalonego uchwałą Nr XV/76/04 Rady Gminy Raczki z dnia 16 marca 2004r. :

- wykonano projekt planu i sporządzana jest prognoza oddziaływania na środowisko.

2. Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

- wydano 6 zaświadczeń.

3. Decyzje o warunkach zabudowy:

- prowadzone są 3 postępowania,

- wydano 3 decyzje.

4. Decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego:

- prowadzone jest 1 postępowanie (przebudowa drogi w Jaśkach).

5. Decyzje o podział nieruchomości:

- wydano 1 decyzję,

- prowadzone jest 1 postępowanie.

6. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości stanowiących mienie gminy:

- prowadzone jest postępowanie w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działek położonych w Raczkach, ozn. nr geod. 936/7 i 935/25, stanowiących zgodnie zobowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego jedną działkę przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 100/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 19 października 2011r. ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości. Przetarg odbędzie się dnia 22 listopada 2011r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Raczki, ustalono cenę wywoławczą w kwocie 45.000 zł i wysokość wadium w kwocie 4.500 zł.

7. Wydano 21 decyzji na wycinkę drzew i krzewów.

8. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięć:

- prowadzone są 3 postępowania.

9. Oznaczono numerem porządkowym 4 nieruchomości.

10. W zakresie inwestycji:

1) Zaprojektuj i zbuduj - „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bolesty, Rudniki, Chodźki, Bakaniuk, Koniecbór, Stoki, Kurianki Pierwsze” w ilości 95 sztuk.

Wykonawca: INTREX Zakład Instalacyjno- Remontowo-Budowlany Stanisław Morusiewicz; 
ul. Lipowa 2a, 19-404 Wieliczki, na kwotę: 1.087.750,00 zł brutto.

Nadzór inwestorski: Przedsiębiorstwo Naukowo-Techniczne GLOBAL TECHNICS

Jacek A. Roszczyc, ul. Jagiellońska 9b/1, 17-100 Bielsk Podlaski za kwotę 30.000,00 zł (brutto).

Do 30.09.2011 r. zamontowano 59 oczyszczalni, rozwieziono łącznie 91.

Przedstawiono rachunki w ramach rozliczenia umowy dotacji na łączną kwotę:

429.584,00 zł + 578.166,00 zł = 1.007.750,00 zł.

2) Wykonanie projektu dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach: Małe Raczki, Sucha Wieś, Jaśki”

Dnia 5.05.2011 r. podpisano umowę z: Przedsiębiorstwo POLNET Sp. z o.o. ul. Wypusty 3, 
16-300 Augustów, na wykonanie projektu dla w/w zadania za kwotę: 76.260,00 zł (brutto).

Data realizacji: 30.06.2012 r. Płatność – jednorazowo po wykonaniu usługi.

Po otrzymaniu prawomocnego pozwolenia na budowę przewiduje się w III kwartale 2012 r. ogłosić przetarg nieograniczony na wykonanie robót z terminem realizacji: 30.06.2013 r.

W dniu 27.09.2011 r. wpłynął do Wójta Gminy Raczki wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w Małych Raczkach i Raczkach.

3) „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie”

Wykonawca: INTREX Zakład Instalacyjno –Remontowo -Budowlany Stanisław Morusiewicz ul. Lipowa 2A; 19-404 Wieliczki za kwotę brutto 2.988.154,60 zł.

Termin zakończenia robót planuje się na 30.06.2012 rok.

Nadzoru inwestorski: Przedsiębiorstwo Naukowo – Techniczne GLOBAL TECHNICKS Jacek A. Roszczyc ul. Jagiellońska 9B/1, 17-100 Bielsk Podlaski na kwotę 30.000,00 zł (brutto).

Do dnia 09.11.2011 r. wykonano roboty na kwotę: 641.295,00 zł.

Nadzór inwestorski: 7.500,00 zł.

4) „Wykonanie robót budowlanych w budynku Ośrodka Zdrowia w Raczkach polegających na: wykonaniu nowych otworów okiennych, budowie dachu wielospadowego, dobudowie zadaszeń nad wejściem do budynku, budowie instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania”

Numer ogłoszenia: 158349 - 2011; data zamieszczenia:  7.06.2011, ING.271.4.2011.

Data realizacji: 30.06.2012 r.

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: netto: 291.247,15 brutto: 358.234,01; euro: 75.865,37.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 28.06.2011 r. Wpłynęło 8 ofert.

Wykonawca: „Bud – Rem” Budownictwo Ogólne Wynajem Maszyn i Urządzeń Grażyna Zalewska, ul. Broniewskiego 8, 19-400 Olecko, za kwotę: 224.756,74 zł.

Termin realizacji: 30.06.2012 r.

Dnia 24.10. 2011r. wystawiono fakturę na wykonanie roboty na kwotę: 82.000,00 zł.

5) „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raczki w 2011 roku”

Ogłoszono przetarg nieograniczony: numer ogłoszenia: 197425 - 2011; data zamieszczenia: 20.07.2011r.

W dniu 26.08.2011 r. podpisano umowę z firmą: AZBEST POL-AZBEST Justyna Prus, ul. Stefana Jaracza 28, 15-186 Białystok. Termin realizacji: 14.10.2011 r.

Zadanie, tj. wywóz 87 T (ton) płyt azbestowych, zrealizowano 15.09.2011r.

Przedmiotem zamówienia jest: transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych w miejscowościach Bakaniuk, Bolesty, Koniecbór, Lipowo, Lipówka, Moczydły, Raczki, Małe Raczki, Rudniki, Sidory, Sucha Wieś, Szczodruchy, Szkocja, Wasilówka i Ziółkowo.

Rodzaj wyrobów azbestowych:  płyty azbestowo – cementowe faliste i płaskie.

Przewidywana przez Zamawiającego ilość materiałów: około 87 T (ton).

Zadanie zrealizowano, wywieziono do 29.09.2011r.: 87 T materiałów azbestowych.

6) „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Jaśki – Słoboda, Lipówka, Rudniki – Koniecbór, Rabalina – Sidory, gm. Raczki – etap I: sieć wodociągowa obręb Rudniki – Koniecbór”

Numer ogłoszenia: 289884 - 2011; data zamieszczenia: 15.09.2011. (ING.271.5.2011)

W :dniu 25.10.2011r. podpisano umowę z firmą:

Zakład Instalacji Sanitarnych Produkcja Prefabrykatów Budowlanych

Elżbieta Palewicz

ul. E. Plater 11A/1, 16-400 Suwałki

Prace zostały zrealizowane w okresie 2.11.2011 r. – 15.11.2011 r.

Dnia 15.11.2011 r. zgłoszono roboty do odbioru końcowego.

Odbiór ustalono na 6.12.2011 r.

7) „Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Raczkach w ramach programu Radosna Szkoła”

Numer ogłoszenia: 306950 - 2011; data zamieszczenia: 26.09.2011.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 18.10.2011r.

W prowadzonym postępowaniu złożono jedną ofertę.

Umowę podpisano 31.10.2011r. z: NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński, Grom 36, 12-130 Pasym.

Prace zostały zrealizowane w okresie od 8 listopada 2011 r. do 14 listopada 2011 r.

W dniu 15.11.2011 r. komisyjnie odebrano wykonane roboty.

Wartość wykonanych robót: 126.754,70 zł (brutto).

- Z zakresu drogownictwa i gospodarki komunalnej:

- Profilowanie dróg – 32 godz.

- Ustawiono słupki wskaźnikowe na drodze Ziółkowo – Korytki.

- Wykonano przepust na drodze Planta – Wronowo.

- Wycięto zakrzaczenia na drodze we wsi Chodźki.

- Usunięto słupy telefoniczne w Raczkach na ul. Południowej.

- Złożony wniosek Gminy Raczki został zakwalifikowany w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” na przebudowę drogi Witówka – Jankielówka – Ziółkowo.

- W drodze Zarządzeń Wójta:

- przedstawiono informację o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za III kwartał 2011 roku,

- dokonano zmian w budżecie gminy na 2011 rok,

- określono sposób wykonania uchwał Rady Gminy Raczki,

- dokonano zmian w budżecie gminy na 2011 rok,

- przedstawiono projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2012 -2017,

- przedstawiono projekt budżetu gminy Raczki na 2012 r.,

- powołano komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn.: „Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Raczkach w ramach programu Radosna Szkoła”,

- powołano komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Jaśki – Słoboda, Lipówka, Rudniki – Koniecbór, Rabalina – Sidory, gm. Raczki – etap I: sieć wodociągowa obręb Rudniki – Koniecbór”,

- przygotowano projekty uchwał do przedstawienia na XI Sesji Rady Gminy.

Wójt

Roman Fiedorowicz