Sprawozdanie Wójta

z pracy w okresie między sesjami do przedstawienia na XXIV Sesji Rady Gminy Raczki 
w dniu 29 listopada 2017 roku.

Pragnę poinformować, że Zarządzeniem Nr 277/17 z dnia 20 października 2017 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXIII Sesji Rady Gminy w dniu 18 października 2017 roku przekazałem je do realizacji na poszczególne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy, tj.:

- uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2018 rok Gminy Raczki 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

przekazałem do realizacji pracownikowi ds. geologii i środowiska,

- uchwałę w sprawie uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: ,,Remont poboczy dróg powiatowych – uzupełnienie kruszywem łamanym, nr: 1147B od drogi 653 – Białe – Niemcowizna – Bakaniuk – Józefowo, 1184B Żubrynek – Kurianki – Juryzdyka, 1119B Orłowo – Podwysokie – Żubrynek – do drogi 655, 1123B Karasiewo – Nieszki – Szczodruchy – Wierciochy – Małe Raczki – Raczki” przekazałem do realizacji referatowi finansowo– księgowemu,

- uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. przekazałem do realizacji referatowi finansowo– księgowemu.

Ponadto wszystkie uchwały są publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raczki.

Merytoryczna działalność Urzędu koncentrowała się na następujących zagadnieniach:

I. W drodze Zarządzeń Wójta:

- przygotowano projekty uchwał Rady Gminy Raczki,

- zaciągnięto w 2017 roku kredyt długoterminowy,

- przeznaczono do sprzedaży nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Raczki, gm. Raczki,

- sporządzono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego,

- określono sposób wykonania uchwał Rady Gminy Raczki,

- powołano komisję do odbioru zadania „Przebudowa dróg gminnych nr 109751B na

odcinku od km 0+000 do km 0+309, nr 109757B na odcinku od km 0+000 do km 0+105 oraz Placu

Kościuszki na odcinku od km 0+000 do km 0+087 wraz z budową i przebudową sieci gminnych”,

- powołano komisję przetargową na zadanie ,,Zakup i dostawa fabrycznie nowego autobusu (min. 24 miejsca siedzące z kierowcą) rok produkcji 2017",

- przedstawiono informację o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za III kwartał 2017 roku,

- dokonano zmiany w budżecie gminy na 2017 r.,

- ogłoszono pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Raczki, gm. Raczki,

- powołano komisję przetargową w związku z ustnym przetargiem nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

II. W drodze Zarządzeń Wójta, jako kierownika Urzędu Gminy:

- dokonano zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

- dokonano zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki,

- dokonano zmiany regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Raczki.

III. Z zakresu Referatu inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami:

1. Decyzje o warunkach zabudowy:

- wydano 2 decyzje,

- prowadzonych jest 6 postępowań.

2. Decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego:

- wydano 1 decyzję na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 SUW 4460 A w Chodźkach (sprawa wróciła do ponownego rozpatrzenia po złożeniu odwołania i uchyleniu decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach).

3. Decyzje o podział nieruchomości:

- wydano 2 decyzje,

- prowadzonych są 4 postępowania.

4. Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

- wydano  13 zaświadczeń.

5. Wykonano 12 wpisów na wniosek petentów z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej.

6. W zakresie realizowanych inwestycji:

1). „Przebudowa dróg gminnych nr 109751B na odcinku od km 0+000 do km 0+309 nr 109757B na odcinku od km 0+000 do km 0+105 oraz Placu Kościuszki na odcinku od km 0+000 do km 0+087 wraz z budową i przebudową sieci gminnych”, zadanie dofinansowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

W dniu 08.03.2017 r. podpisano umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe  Spółka Akcyjna ul.

Przytorowa 24, 6-400 Suwałki, na kwotę: 1.003.970,96 zł (brutto). Termin realizacji – 10.10.2017r.

W dniu 17.05.2017r. podpisano umowę z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie zadania w wysokości 414.584,56 zł.

Roboty zakończone dn. 20.10.2017r., inwestycja odebrana komisyjnie w dniu 31.10.2017r.

2) „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rabalina i Podwysokie”, w zakresie:

- montażu przewodu AsXSn 2x25mm² podwieszonego na słupach linii napowietrznej długość ok. 3174 m, - oprawy oświetleniowe typu LED (56W) kpl. 44,

- szafki pomiarowe ZNP kpl. 3,

- szafki oświetlenia ulicznego S.O. kpl. 3.

Roboty zakończone dn. 16.10.2017r., inwestycja odebrana komisyjnie w dniu 31.10.2017r.

Koszt całkowity zadania: 91.495,27 zł brutto.

3). „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jaśki i Moczydły – etap II”, w tym:

- montażu przewodu AsXSn 2x25mm² podwieszonego na słupach linii napowietrznej długość ok. 1155 m,

- oprawy oświetleniowe sodowe (70W)       kpl. 10,

- szafki pomiarowa ZNP                              kpl. 2,

- szafki oświetlenia ulicznego  S.O.             kpl. 2.

Roboty zakończone dn. 31.10.2017r., inwestycja odebrana komisyjnie w dniu 06.11.2017r.

Koszt całkowity zadania: 45.553,84 zł brutto.

4). „Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Sportowej w Raczkach”, w zakresie:

- kablowa linia oświetleniowa YAKXS 4x35mm2  dług. ok. 200m,

- montaż słupów oświetlenia ulicznego wys. 9,0m z wysięgnikami 1,5m na fundamentach prefabrykowanych - kpl. 5,

- montażu opraw oświetleniowych ulicznych LED - szt. 5,

- wykonanie uziemienia bednarką ocynkowaną 25x4,

- montażu szafki oświetlenia ulicznego S.O.

Termin zakończenia 15.12.2017r. Inwestycja w trakcie realizacji.

Koszt całkowity zadania: 46.888,82 zł brutto.

7. Dnia 31.10.2017 r. w Białymstoku została podpisana umowa o dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina Raczki w latach 2018-2019 planuje zrealizować zadanie pn. „Budowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Raczki” w dwóch etapach:

- I etap w 2018 r.: budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną w Raczkach oraz prace budowlane i konstrukcyjne w ramach budowy osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków w Dowspudzie,

- II etap w 2019 r.: branża elektryczna, technologiczna i instalacje sanitarne w ramach budowy osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków w Dowspudzie.

Wysokość dofinansowania wynosi 833 249,00 zł i stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych.

8. Wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102410B Rudniki - Kurianki Pierwsze w Gminie Raczki w km 0+000-2+174, długość odcinka 2,174 km minus wykonany odcinek drogi obsługi technicznej przy drodze S61; 2,174-0,116=2,058 km, etap II - w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wojewódzkimi, powiatowymi, drogą ekspresową S61 i drogą krajową nr 8” znalazł się na wstępnej liście rankingowej zadań zgłoszonych do dofinansowania na rok 2018 w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 460 853,00 zł i stanowi 50% kosztów kwalifikowanych.

9. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Raczki, położonych w obrębie ewid. Raczki, gm. Raczki.

Nieruchomości objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki, uchwalonego uchwałą Nr XXI/179/17 Rady Gminy Raczki z dnia 31.05.2017r. (Dz. Urz. Wojew. Podl. z dnia 07.06.2017 r., poz. 2327), położone na terenie oznaczonym w planie symbolem: 1MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

- działki nr ewid. 545/13 i 546/6 o łącznej pow 0,0921 ha - cena wywoławcza 53.000 zł, wadium 3.300 zł;

- działki nr ewid. 545/14 i 546/7 o łącznej pow. 0,0935 ha - cena wywoławcza 54.000 zł, wadium 3.400 zł;

- działki nr ewid. 545/15 i 546/8 o łącznej pow. 0,0880 ha: cena wywoławcza 51.000 zł, wadium 3.100 zł.

W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.12.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Raczki, pokój nr 11, godz. 10.00.

10. Zrealizowano zadanie pt. Zakup i dostawa fabrycznie nowego autobusu (min. 24 miejsca siedzące z kierowcą), rok produkcji 2017. Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy POLSTER Sp. z o.o. Sp. k., ul. Jana Styki 16, 64-920 Piła za kwotę: 311 190,00 zł brutto.

IV. Z zakresu drogownictwa i gospodarki komunalnej:

- W ramach bieżącego utrzymania wykonano remont nawierzchni żwirowych na drogach we wsi Szczodruchy.

- Równiarka przy profilowaniu dróg i ulic przepracowała łącznie 58 godz.

- Wykonano z nawierzchni bitumicznej skrzyżowanie  ul. Zielonej z ul. Sportową.

- Przy usuwaniu przełomów, wyrw na drogach koparko – spycharka z Zakładu Usług Ziemnych Witówka 7 przepracowała 24 godz.

- Wykonano remont przepustu we wsi Szczodruchy, Planta.

- W ramach porozumienia pomiędzy Gminą Raczki, a Powiatem Suwalskim wykonano remont poboczy na drogach powiatowych Raczki – Bolesty, Koniecbór – Stoki, Koniecbór – Podwysokie, Bakaniuk - Józefowo.

Wójt

Andrzej Szymulewski