Sprawozdanie Wójta

z pracy w okresie między sesjami do przedstawienia na X Sesji Rady Gminy Raczki 
w dniu 27 października 2011 roku.

Poprzednia Sesja odbyła się w dniu 9 września 2011 roku.

Realizacja podjętych na tej Sesji uchwał przedstawia się następująco:

- uchwałę w sprawie wyboru ławników na okres kadencji 2012-2015 przesłano uchwałę do Sądu Rejonowego w Suwałkach,

- uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie art. 231 Kodeksu cywilnego przekazałem do realizacji Kierownikowi referatu GKO,

- uchwałę w sprawie przyjęcia przez Gminę Raczki zadania Powiatu Suwalskiego w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 1190 Raczki – Moczydły – Jankielówka od 4+515 do 5+595 przekazałem do realizacji pracownikowi ds. drogownictwa,

- uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1125B Granica województwa – Wierciochy” przekazałem do realizacji referatowi finansowo – księgowemu,

- uchwałę w sprawie realizacji w 2012 r. zadania inwestycyjnego w Gminie Raczki pn.: "Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Witówka - Jankielówka - Ziółkowo" przekazałem do realizacji referatowi finansowo – księgowemu,

- uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2011-2015 przekazałem do realizacji referatowi finansowo – księgowemu,

- uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok przekazałem do realizacji referatowi finansowo – księgowemu.

Pragnę poinformować, że Zarządzeniem Nr 99/11 z dnia 14 października 2011 roku w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał podjętych na IX Sesji Rady Gminy przekazałem je do realizacji na poszczególne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy.

Ponadto wszystkie uchwały opublikowane zostały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raczki.

Merytoryczna działalność Urzędu koncentrowała się na następujących zagadnieniach:

- Z zakresu referatu finansowego:

  - Zostały sporządzone i przekazane do RIO oraz dysponentów części budżetowych sprawozdania za III kwartały 2011 r:

- Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego ustawami,

- Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego ustawami,

- Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych,

- Rb-N o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowych instytucji kultury,

- Rb-Z o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowych instytucji kultury,

- Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,

- Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,

- Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

  - Rozliczono koszty poniesione do dnia 30.09.2011r. w ramach inwestycji współfinansowanych z programu „Zrównoważony rozwój rzeki Rospudy” i przedłożono stosowne dokumenty do WFOŚiGW celem otrzymania dotacji.

- Z zakresu referatu inwestycji, planowania i zagospodarowania przestrzennego, i gospodarki nieruchomościami:

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki, uchwalonego uchwałą Nr XV/76/04 Rady Gminy Raczki z dnia 16 marca 2004r.:

- dokonano zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu z terminem składania wniosków do 30.09.2011r.

- w dniu 14.10.2011r. zawarto Umowę o Dzieło na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2. Decyzje o warunkach zabudowy:

- prowadzone są 3 postępowania,

- wydano 4 decyzje.

3. Decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego:

- wydano 1 decyzję (budowa linii napowietrznej SN-20kV w miejscowości Sidory).

4. Decyzje o podział nieruchomości:

- wydano 1 decyzję,

- prowadzone jest 1 postępowanie.

5. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości stanowiących mienie gminy:

- dokonano sprzedaży w formie bezprzetargowej działki nr 410 w Raczkach, o pow. 0,0062 ha,

- podpisano umowę na wydzierżawienia na okres 10 lat, działki nr 19, położonej w Żubrynku, zabudowanej budynkiem po byłej Szkole Podstawowej w Żubrynku i bud. gospodarczym,

- prowadzone jest postępowanie w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działek położonych w Raczkach, ozn. nr geod. 936/7 i 935/25, stanowiących zgodnie zobowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego jedną działkę przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.

6. Wydano 11 decyzji na wycinkę drzew i krzewów.

7. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięć:

- wydano 1 decyzję,

- prowadzone są 2 postępowania.

8. Oznaczono numerem porządkowym 4 nieruchomości.

9. W zakresie inwestycji:

1) „Remont drogi ZIÓŁKOWO - SZKOCJA w km. 0+000 - 2+130, dł. odcinka 2,13km.”; wykonawca: PPUH Mieczysław Sierocki, Filipów II nr 34, 16-424 Filipów,

za kwotę: 197.796,22 zł (brutto)

Zadanie zrealizowano.

2) „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach” Nr sprawy: ING.340-7/10.

Wykonawca: „REM-BUD” I. Butkiewicz i wspólnicy spółka jawna, ul. Sejneńska 57, 
16-400 Suwałki,

za kwotę: 598.714,30 zł (brutto).

Data realizacji: 12.08.2011 r.

Inspektor nadzoru - mgr inż. Zbigniew Andruszkiewicz, NIP: 844-137-96-59, ul. Witosa 17/27, 16-400 Suwałki – kwota: 10.000 zł (brutto).

Dnia 30.08.2011 r. dokonano protokolarnego odbioru wykonanych robót.

3) Zaprojektuj i zbuduj - „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bolesty, Rudniki, Chodźki, Bakaniuk, Koniecbór, Stoki, Kurianki Pierwsze” w ilości 95 sztuk.

Wykonawca: INTREX Zakład Instalacyjno- Remontowo-Budowlany Stanisław Morusiewicz; 
ul. Lipowa 2a, 19-404 Wieliczki, na kwotę: 1.087.750,00 zł brutto.

W dniu 3.01.2011 r. zawarto umowę o dzieło na pełnienie nadzoru inwestorskiego z firmą: Przedsiębiorstwo Naukowo-Techniczne GLOBAL TECHNICS Jacek A. Roszczyc,

ul. Jagiellońska 9b/1, 17-100 Bielsk Podlaski za kwotę 30.000,00 zł (brutto).

Termin zakończenia robót - 30.11.2011 rok.

Dnia 06.04.2011 r. podpisano z WFOŚiGW w Białymstoku umowę dotacji

Nr 013/11/B- OW/OW-077/DR.

Do 30.09.2011 r. zamontowano 59 oczyszczalni, rozwieziono łącznie 91.

Przedstawiono rachunki w ramach rozliczenia umowy dotacji na łączną kwotę:

429.584,00 zł + 578.166,00 zł = 1.007.750,00 zł.

4) Wykonanie projektu dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach: Małe Raczki, Sucha Wieś, Jaśki”

Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie projektu dla zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach: Małe Raczki, Sucha Wieś, Jaśki”.

Numer ogłoszenia: 106453 - 2011; data zamieszczenia: 5.04.2011.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 15.04.2011 r. - wpłynęło 11 ofert.

Dnia 5.05.2011 r. podpisano umowę z: Przedsiębiorstwo POLNET Sp. z o.o. ul. Wypusty 3, 
16-300 Augustów, za kwotę: 76.260,00 zł (brutto).

Data realizacji: 30.06.2012 r. Płatność – jednorazowo po wykonaniu usługi.

Po otrzymaniu prawomocnego pozwolenia na budowę przewiduje się w III kwartale 2012 r. ogłosić przetarg nieograniczony na wykonanie robót z terminem realizacji: 30.06.2013 r.

W dniu 27.09.2011 r. wpłynął do Wójta Gminy Raczki wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w Małych Raczkach i Raczkach.

5) „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie”

Wykonawca: INTREX Zakład Instalacyjno –Remontowo -Budowlany Stanisław Morusiewicz ul. Lipowa 2A; 19-404 Wieliczki za kwotę brutto 2.988.154,60 zł.

Dnia 29.07.2011 r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z Przedsiębiorstwem Naukowo – Technicznym GLOBAL TECHNICKS Jacek A. Roszczyc ul. Jagiellońska 9B/1, 
17-100 Bielsk Podlaski na kwotę 30.000,00 zł (brutto).

Termin zakończenia robót planuje się na 30.06.2012 rok.

Do dnia 30.09.2011 r. w wykonano roboty z branży konstrukcyjno-budowlanej na 150.000,00 zł, z obsługi geodezyjnej na 3.600,00 zł.

Razem: 153.600,00 zł. Nadzór inwestorski na 7.500,00 zł. Łącznie: 161.100,00 zł.

6) „Wykonanie robót budowlanych w budynku Ośrodka Zdrowia w Raczkach polegających na: wykonaniu nowych otworów okiennych, budowie dachu wielospadowego, dobudowie zadaszeń nad wejściem do budynku, budowie instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania”

Wykonawca: „Bud – Rem” Budownictwo Ogólne Wynajem Maszyn i Urządzeń Grażyna Zalewska, ul. Broniewskiego 8, 19-400 Olecko, za kwotę: 224.756,74 zł.

Termin realizacji: 30.06.2012 r.

Do dnia 17.10. 2011r. zrealizowano: wykonano więźbę dachową wraz z częściowym pokryciem blachą powlekaną wraz z obróbkami blacharskimi, wymieniono część stolarki okiennej, docieplono elewację styropianem i wykonano na części elewacji tynk cienkowarstwowy.

7) „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raczki w 2011 roku”

Wykonawca: AZBEST POL-AZBEST Justyna Prus, ul. Stefana Jaracza 28, 15-186 Białystok. Termin realizacji: 14.10.2011 r.

Zadanie, tj. wywóz 87 T (ton) płyt azbestowych, zrealizowano 15.09.2011r.

8) „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Jaśki – Słoboda, Lipówka, Rudniki – Koniecbór, Rabalina – Sidory, gm. Raczki – etap I: sieć wodociągowa obręb Rudniki – Koniecbór”

Numer ogłoszenia: 289884 - 2011;

data zamieszczenia: 15.09.2011. (ING.271.5.2011)

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Liczba pkt w kryterium Cena 100 % | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakład Instalacji Sanitarnych Produkcja Prefabrykatów Budowlanych Elżbieta Palewicz ul. E. Plater 11A/1, 16-400 Suwałki | 46.418,69 46.418,69 | x 100 = 100,00 pkt | 100,00 pkt |
| 2. | LUT-WOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wojciech Lutkiewicz Kaletnik 50 16-411 Szypliszki | 46.418,69 62.168,63 | x 100 = 75,00 pkt | 75,00 pkt |
| 3. | Przedsiębiorstwo POLNET Sp. z o.o. ul. Wypusty 3 16-300 Augustów | 46.418,69 67.846,25 | x 100 = 68,00 pkt | 68,00 pkt |
| 4. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo „MELIOREX” Sp. z o.o. ul. Kolejowa 12 16-420 Raczki | 46.418,69 59.962,52 | x 100 = 77,00 pkt | 77,00 pkt |

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Zakład Instalacji Sanitarnych Produkcja Prefabrykatów Budowlanych

Elżbieta Palewicz

ul. E. Plater 11A/1, 16-400 Suwałki

9) „Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Raczkach w ramach programu Radosna Szkoła”

Numer ogłoszenia: 306950 - 2011;

data zamieszczenia: 26.09.2011.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 18.10.2011r.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Liczba pkt w kryterium Cena 100 % | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński Grom 36 12-130 Pasym | 126.754,70 126.754,70 | x 100 = 100,00 pkt | 100,00 pkt |

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński, Grom 36, 12-130 Pasym.

- Z zakresu drogownictwa i gospodarki komunalnej:

- Profilowanie dróg – 48 godz.

- Wykonano remont cząstkowy dróg we wsi: Lipówka, Witówka, Wasilówka, Koniecbór, Szkocja, Szczodruchy, Raczki.

- Zakupiono i ustawiono 20 szt. słupków wskaźnikowych na drodze Szkocja – Ziółkowo.

- Skoszono roślinność na poboczach dróg gminnych we wsi: Stoki, Kurianki Pierwsze, Kurianki Drugie, Rudniki, Chodźki, Sidory, Lipówka, Szkocja, Wasilówka.

- Złożono wniosek na przebudowę drogi Witówka – Jankielówka – Ziółkowo w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”.

- W drodze Zarządzeń Wójta:

- rozpoczęto prace nad projektem uchwały budżetowej na 2012 rok i opracowania materiałów planistycznych przez jednostki organizacyjne gminy, jednostki posiadające osobowość prawną oraz samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy Raczki uczestniczące w planowaniu,

- powołano komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. "Remont drogi Ziółkowo - Szkocja w km 0+000 - 2+130, dł. odcinka 2,13 km",

- sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,

- wyznaczono obwodową komisję wyborczą dla celów głosowania korespondencyjnego,

- wprowadzono założenia do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok,

- upoważniono do przeprowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym,

- wskazano osoby wchodzące z urzędu do obwodowych komisji wyborczych,

- powołano komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- powołano obwodowe komisje wyborcze,

- dokonano zmian w budżecie gminy na 2011 rok,

- dokonano zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2011 r. oraz planowanych dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2011 r.,

- powołano komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- stwierdzono wygaśniecie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej,

- dokonano zmian w budżecie gminy na 2011 rok,

- dokonano zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2011 r. oraz planowanych dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2011 r.,

- określono sposób wykonania uchwał Rady Gminy Raczki,

- ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości,

- powołano komisję przetargową,

- przygotowano projekty uchwał do przedstawienia na X Sesji Rady Gminy.

Wójt

Roman Fiedorowicz