Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XXIX/149/09

Rady Gminy Raczki

z dnia 17 listopada 2009 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 r.

| Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | Rok rozpocz. - zakończ. | Dz. | Rozdz. | Wartość kosztorysowa | Dotychczas poniesione wydatki | Środki wynikające z planów na 2009 r. ogółem | Wysokość wydatków w 2009 r., w tym: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | z budżetu gminy | kredyty i pożyczki | środki z Unii Europejskiej (PROW)* | środki z Urzędu Marszałkowskiego | inne (darowizny) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| I. Zadania kontynuowane | - | - | - | 3.526.013,62 | 1.114.404,68 | 3.122.276,62 | 1.197.276,62 | 1.925.000 | - | - | - |
| 1. Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Raczkach: a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią , przyłączami elektrycznymi i przełożeniem wodociągu - Etap B i C w Raczkach, b) budowa sieci wodociągowej z przyłączami kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Górskiego, Kaczorowskiego, Balukiewicza w Raczkach, c) nadzór inwestorski | 2007 - 2009 | 900 | 90001 | 2.550.513,62 | 446.563,85 | 2.550.513,62 | 625.513,62 | 1.925.000 | - | - | - |
| 2. Modernizacja budynku po byłej agronomówce w Raczkach | 2007 - 2009 | 700 | 70005 | 185.000 | 137.445,83 | 25.763 | 25.763 | - | - | - | - |
| 3. Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną ulic w Raczkach: Moniuszki, Spokojna, Nowe Osiedle oraz drogi Wierciochy - Wasilówka | 2008 - 2009 | 600 | 60016 | 790.500 | 530.395,00 | 546.000 | 546.000 | - | - | - | - |
| II. Zadania noworozpoczynane | - | - | - | 3.138.534 | 522.010,09 | 705.210 | 604.960 | - | - | 40.000 | 60.250 |
| 1. Remont drogi Ziółkowo - Korytki - 1.225 mb. | 2009 | 600 | 60016 | 180.000 | 2.989,00 | 82.315 | 42.315 | - | - | 40.000 |  |
| 2. Przebudowa drogi Lipówka - Witówka | 2009 | 600 | 60016 | 144.986 | 118.466,15 | 118.500 | 118.500 | - | - | - | - |
| 3. Modernizacja budynku OSP Sidory | 2009 | 754 | 75412 | 10.000 | 5.798,72 | 10.000 | 10.000 | - | - | - | - |
| 4. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach - wykonanie dokumentacji technicznej wraz z audytem energetycznym | 2009 - 2010 | 801 | 80101 | 1.903.990 | 25.010 | 25.010 | 25.010 | - | - | - | - |
| 5. Utwardzenie placu przy ul. Gospodarskiej w Raczkach (na pow. 1.247 m2) | 2009 | 600 | 60016 | 35.000 | 29.443,94 | 29.697 | 29.697 | - | - | - | - |
| 6. Zakup zegara na wieżę OSP Raczki | 2009 | 754 | 75412 | 8.144 | 8.143,50 | 8.144 | 8.144 | - | - | - | - |
| 7. Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Raczki - Moczydły - Jankielówka - granica województwa o dł. 2,3 km. | 2009 | 600 | 60014 | 600.000 | 200.000,00 | 200.000 | 200.000 | - | - | - | - |
| 8. Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych Rudniki - Sidory oraz Sidory - Lipowo 6.401 mb. – wykonanie dokumentacji techniczno-geodezyjnej | 2009 | 600 | 60016 | 41.600 | 41.187,20 | 41.600 | 41.600 | - | - | - | - |
| 9. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy B. Chrobrego w m. Raczki | 2009 | 600 | 60016 | 54.449 | 27.746,10 | 29.579 | 29.579 | - | - | - | - |
| 10. Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Wasilówka - kol. Małe Raczki na odcinku 464 mb. | 2009 | 600 | 60016 | 65.056 | 63.225,48 | 65.056 | 65.056 | - | - | - | - |
| 11. Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie | 2009 | 900 | 90001 | 12.200 | - | 12.200 | 12.200 | - | - | - | - |
| 12. Wykonanie dokumentacji projektowej powtarzalnej na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Raczki | 2009 | 900 | 90095 | 8.500 | - | 8.500 | 8.500 | - | - | - | - |
| 13. Wykonanie i przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowania: Program Rewitalizacji Miejscowości Raczki | 2009 | 900 | 90095 | 9.150 | - | 9.150 | 9.150 | - | - | - | - |
| 14. Wykonanie „Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w ul. Górskiego, Kaczorowskiego i Balukiewicza w Raczkach” | 2009 | 900 | 90001 | 65.459 | - | 65.459 | 5.209 |  |  |  | 60.250 |
| 15. Zakup samochodu osobowego marki Fiat Doblo | 2009 | 750 | 75023 | 55.000 | - | 55.000 | 55.000 | - | - | - | - |
| Ogółem | x | x | x | 6.719.547,62 | 1.636.414,77 | 3.882.486,62 | 1.857.236,62 | 1.925.000 | - | 40.000 | 60.250 |

1

* Gmina zaciągnie kredyt pomostowy do końca 2009 r. w kwocie 1.275.764 zł na sfinansowanie zadania w całości do momentu refundacji - dotacji z PROW.